任务交接开发部分

本人负责接口：

1. 报名活动服务

API文档：https://project.91topbaby.com/projects/topbaby/wiki/%E6%8A%A5%E5%90%8D%E6%B4%BB%E5%8A%A8%E6%9C%8D%E5%8A%A1API

1. 生态圈服务

API文档：https://project.91topbaby.com/projects/topbaby/wiki/%E7%94%9F%E6%80%81%E5%9C%88%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E7%9B%B8%E5%85%B3API-V270

1. 资源服务

API文档：<https://project.91topbaby.com/projects/topbaby/wiki/%E8%B5%84%E6%BA%90%E6%9C%8D%E5%8A%A1API>

主要负责任务完成情况：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务名称 | API开发情况 | 前端集成情况 | 联调情况 | 联调是否标注 | 是否提交代码 |
| 报名活动服务 | 已完成 | 剩余动态表单 | 未开始 | 是 | 是 |
| 生态圈服务 | 已完成 | 未开始 | 未开始 | 是 | 是 |
| 资源服务 | 已完成 | 已完成 | 不需要联调 | 否 | 是 |

分派任务完成情况：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务名称 | API开发情况 | 测试情况 | 备注 |
| 支付服务(支付宝部分) | 已完成 | 未完全测试 | 注：公钥私钥的配置 |
| 订单服务 | 已完成 | 已完成测试 |  |

支付宝开发文档

* 1. 支付宝APP支付公钥文档，文档格式text
  2. 支付宝APP支付商户私钥文档，文档格式text
  3. 支付宝集成文档，详见《蚂蚁金服开发者中心》

本人负责外调接口文档

* 1. 报名活动服务
     1. 报名活动服务-公共服务
     2. 报名活动服务-商户服务
     3. 报名活动服务接口列表
  2. 生态圈服务
     1. 生态圈服务-促销服务
     2. 生态圈服务-订单服务
     3. 生态圈服务-公共服务
     4. 生态圈服务-商户服务
     5. 生态圈服务API文档