## 淘璞平台系统开发

## 项目开发会议

**会议时间：** 2018年1月19日（星期五）15:30-18：30

**会议地点：**大会议室

**会议主题：**项目总结会

**参会方：**

产品部: 刘巍、周毓辉、黄超、王展锐

技术部：王庆、孙晓圆、贺汕森、刘兵、周雨、孙晓东、王港龙、胡春

**会议主要内容：**

# 项目总结

* 1. V2.6.1开发内容

|  |  |
| --- | --- |
| **V2.6.1版本开发** | **问题编号** |
| **1.系统性问题** |  |
| 会员系统——各二三级页面增加返回按钮 | #844 |
| 门店搜索、优化（增加品类、品牌名称搜索门店） |  |
| **2.集中优化** |  |
| 测试环境-会员前端-立即兑换赠品页面-详情地址结合动态表单 | #955 |
| 生产及测试环境-商户系统-赠品市场价格-有小数点时，增加赠品数量保存时报错 | #954 |
| 主订单状态未成功更新-手动协助变更主订单状态 | #950 |
| 会员系统——手机快速登录/注册页——复制短信验证码粘贴校验无效 | #948 |
| 会员系统——购物车页——未添加商品时直接点击结算提示语问题 | #945 |
| 生产环境-手机前端-商品名称中双引号的控制问题 | #930 |
| 会员系统——领取礼包页——点击领取后关闭门店浮层或确认弹框会自动回到顶部 | #929 |
| 会员系统——图片占位符展示 | #850 |

* 1. V2.6.1开发分析

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **V2.6.1** | **周四** | **周五/六** | **周二** | **周三** | **发布后** |
| **待解决** | **11** | **8** | **6** | **5** | **1** |
| **问题解决** | **25** | **27** | **29** | **30** | **2** |
| **问题反馈** | **8** | **11** | **3** | **1** |  |
| **待发布** | **12** | **16** | **25** | **28** |  |
| **重点关注** |  | #643 | #643 |  |  |
| **备注** | 4个问题暂未完成测试（#1035、#1043、#1044、#1045） | 已将#1055移出v2.6.1版本 | 1个问题暂未完成测试（#1043） | #1043部分信息暂未测试； #643问题未解决 | 1.会员系统门店列表加载问题； 2.扫一扫点击无效； 3.OMS、MOS门店搜索问题（待解决） |

1）历史积攒问题清理

2）可能牵连问题总结，如搜索

3）扫一扫问题原因分析（扫一扫线程中断导致）

4）重要节点的把控

5）测试发布时间及统一通知

6）任务范围及优先级

# 项目规划

1. V2.6.2淘璞帮升级

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V2.6.2版本开发** | **问题编号** | **跟踪人** | **跟进说明** |
| 消息push/短信个性化推送 |  | 黄超 | 详见sheet2 |
| 数据埋点（确定使用埋点工具） |  | 黄超 | 详见sheet3 |
| 淘璞帮营业数据模块 |  |  |  |
| 导购员角色权限功能 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **2.项目问题（21）** |  |  |  |
| 生产环境-门店管理-门店名称搜索无效 | #1077 | 周毓辉 |  |
| 生产环境-订单管理-当使用优惠券后，订单详情字段错乱问题 | #1070 | 周毓辉 |  |
| 生产及测试环境-商户系统-赠品市场价格-有小数点时，增加赠品数量保存时报错 | #954 | 周毓辉 |  |
| 门店定位问题 | #643 | 黄超 |  |
| 淘璞帮微信公众号（ios、安卓）——tab1首页、tab3我的页面标题显示错误 | #1049 | 王展锐 |  |

# 问题讨论

1. 商品管理上传问题

<https://project.91topbaby.com/issues/1084>

<https://project.91topbaby.com/issues/1083>

1. 会员系统一期页面介绍

待调整问题：1）商品不同属性对应不同价格在商品详情页的价格展示问题；

2）商品配送方式的调整方案确定；

3）门店列表页排序（上新项调整）；

4）门店首页礼包活动跳转页面实现可能性；

# 下阶段工作安排

| **序号** | **工作内容** | **版本安排** | **计划结束时间** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |
|  | 项目系统问题统一处理 | V2.6.2 | 2018.02.07 |
|  | 会员改版方案确定 | V2.7.0 |  |